****

**REPUBLIKA SRPSKA**

**GRAD DERVENTA**

**GRADONAČELNIK - GRADSKA UPRAVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**I Z V J E Š T A J**

o realizaciji Programa sanacije i održavanja lokalnih putnih pravaca na području grada Derventa u 2021. godini

Derventa, jun 2022. godine

Programom rada Skupštine grada Derventa za 2022. godinu predviđeno je razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa sanacije i održavanja lokalnih putnih pravaca na području grada Derventa u 2021. godini.

Skupština grada Derventa, na 5. sjednici održanoj 27. maja 2021. godine, donijela je Program sanacije i održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na području grada Derventa u 2021. godini.

Zakonom o javnim putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 89/13 i 83/19), Pravilnikom o održavanju, rehabilitaciji i zaštiti javnih puteva i putnih objekata („Službeni glasnik Republike Srpske“', broj 6/15) i Odlukom o razvrstavanju, upravlјanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj 2/11) definisano je održavanje javnih puteva i objekata, obavlјanje stalnog nadzora nad stanjem javnih puteva i objekata, način i uslovi obavlјanja nadzorne službe kao i uslovi koje mora ispunjavati izvođač koji se bavi održavanjem i zaštitom javnih puteva i objekata, zaštita i finansiranje lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Derventa.

Navedenim propisima definisano je održavanje javnih puteva koje obuhvata radove na kolovozu, bankinama, kosinama nasipa, usjeka i zasjeka, trupu puta, oblogama, obložnim i potpornim zidovima, objektima za odvodnjavanje, propustima, mostovima, tunelima, galerijama, saobraćajnoj signalizaciji i putnoj opremi, kao i radove u putnom pojasu i pružnim prelazima.

Takođe je propisano da se javni putevi moraju održavati u takvom stanju koje omogućava vršenje trajnog, bezbjednog i nesmetanog saobraćaja za koji su putevi namijenjeni.

Sanacija i održavanje lokalnih puteva i putnih elemenata u 2021. godini na području grada Derventa vršena je nakon sprovedenih procedura u skladu sa Zakonom o javnoj nabavci.

Na lokalnim putevima u toku 2021. godine izvršeno je košenje na slјedećim lokalnim putevima:

* Derventa - Kalenderovci, pokošena površina 16.000,00 m2
* Derventa - Osinja - Pojezna pokošena površina 24.000,00 m2

Sječenje rastinja i drveća vršeno je na slјedećem putnom pravcu:

* Derventa - Kalenderovci, sječenje rastinja i drveća 2.000,00 m2
* Modran - Osinja, sječenje rastinja i drveća 2.000,00m2

Na lokalnim putevima u toku 2021. godine izvršeno je čišćenje kanala na slјedećim lokalnim putevima:

* Derventa - Kalenderovci, čišćenje kanala 1.500,00 m1
* Luplјanica - Osinja, čišćenje kanala 2.500,00 m1

Na lokalnim putevima u toku 2021. godine izvršeno je obilјežavanje središnje linije d=12 cm na slјedećim lokalnim putevima:

* Derventa – Kalenderovci, obilјežavanje središnje linije d=12 cm u dužini 7.250,00 m¹
* Derventa – Osinja, obilјežavanje središnje linije d=12 cm u dužini 9.400,00 m¹

Sanacija makadamskih dijelova lokalnih i nekategorisanih puteva vršena je ugradnjom tampona (jalovine) i profilisanjem trase puta, dok su asfaltni dijelovi sanirani u skladu sa stepenom oštećenja. Tako su udarne rupe sanirane isijecanjem oštećene površine, čišćenjem i mazanjem emulzijom isječenih ivica, te polaganjem novog asfalta i valјanjem ili nabijanjem žabom novougrađenog asfalta u zavisnosti od radne površine. Kod oštećenja asfalta koja se manifestuju denivelacijom saobraćajnice ili „kuhanjem“ tamponskog sloja, vršen je iskop u dubini cca 40 cm, zatim se nasipao i valјao tampon do potrebne zbijenosti, te se na kraju procesa pristupilo polaganju novog asfaltnog sloja i valјanju istog.

Jedan od glavnih uzroka oštećenja kolovozne konstrukcije predstavlјa neadekvatna odvodnja površinskih i podzemnih voda do recipijenta. Iz tog razloga rađeno je pročišćavanje odvodnih kanala uz saobraćajnice.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Budžeta grada Derventa za 2021. godinu predviđena su sredstva prikazana u tabeli sa utrošenim sredstvima u 2021. godini za sanaciju i održavanje lokalnih putnih pravaca.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPIS SREDSTAVA | UTROŠENA | PLANIRANA |
| 412800 | Zimska služba | 25.286,11 KM | 49.000,00 KM |
| 412800 | Uređivanje lokalnih puteva | 59.952,55 KM | 60.000,00 KM |
| 412500 | Sanacija i posipanje lokalnih puteva | 118.964.80 KM | 120.500,00 KM |
|  | **UKUPNO** | **204.203,46 KM** | **229.500,00 KM** |

SKUPŠTINA GRADA DERVENTA

Broj: PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Datum:

Bojan Radanović

SANACIJA LOKALNIH PUTEVA U 2021. godini

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **NAZIV PUTNOG PRAVCA** | **Dužina (m)** | | | **OPIS I VRSTA RADOVA** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| **ukupno** | **asfalt** | **makadam** |
| 1. | Luplјanica–Osinja | 13.500,00 | 13.500,00 | - | Ugradnja jalovine za sanaciju bankina Krpanje oštećenih dijelova asfalta  Sanacija asfalta sa zamjenom tamponskog sloja | m³  m²  m² | 70  20  200 |
| 2. | OŠ Osinja–Jaćimovići–most Ilova | 6.108,10 | 4.050,00 | 2.058,10 | Krpanje oštećenih dijelova asfalta | m² | 10 |
| 3. | Osinja centar–crkva–škola–rijeka Ilova | 6.263,98 | 6.263,98 | - | Krpanje oštećenih dijelova asfalta  Ugradnja jalovine za sanaciju bankina | m²  m³ | 10  30 |
| 4. | Osinja– Pojezna centar–Starčevići–Ilova | 5.584,68 | 5.584,68 | - | Ugradnja jalovine za sanaciju bankina | m³ | 30 |
| 5. | Pojezna spomenik–Brkići–groblјe–Jaćimovići | 3.181,32 | 3.181,32 | - | Ugradnja jalovine za sanaciju bankina | m³ | 20 |
| 6. | Donji Cerani–Delića brdo–do raskrs. iza škole | 2.300,00 | 2.300,00 | - | Krpanje oštećenih dijelova asfalta | m² | 10 |
| 7. | Švabići–Bjeloševići | 5.682,09 | 5.682,09 | - | Ugradnja jalovine za sanaciju bankina Sanacija asfalta sa zamjenom tamponskog sloja | m³  m² | 40  100 |
| 8. | Provalija–Tri kruške–Crnča–rijeka Ilova | 10.110,00 | 10.110,00 | - | Ugradnja jalovine za sanaciju bankina  Krpanje oštećenih dijelova asfalta | m³  m² | 20  20 |
| 9. | Spomenik u Modranu–Mišinci centar | 4.750,00 | 4.750,00 | - | Krpanje oštećenih dijelova asfalta | m² | 20 |
| 10. | Marjanovići–Velika Sočanica centar | 1.990,00 | 1.990,00 | - | Nabavka, dovoz i ugradnja jalovine za sanaciju bankina | m³ | 20 |
| 11. | Kuzmanovići–Savića brdo–škola–Tri kruške–Voča–Đukići | 8.970,85 | 8.970,85 | - | Krpanje oštećenih dijelova asfalta | m² | 30 |
| 12. | Derventa–Kalenderovci do centra | 6.760,00 | 6.760,00 | - | Nabavka, dovoz i ugradnja jalov. za sanaciju bankina  Sanacija asfalta sa zamjenom tamponskog sloja  Krpanje oštećenih dijelova asfalta | m³  m²  m² | 40  30  10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Kalenderovci-Vajića groblјe-Bjeloševići- Mandići-most na Ukrini | 7.700,00 | 7.700,00 | - | Nabavka, dovoz i ugradnja jalov. za sanaciju bankina  Krpanje oštećenih dijelova asfalta | m³  m² | 20  10 |
| 14. | Mandići–Razbijeni kamen–Borojevići | 3.300,00 | 655,00 | 2.645,00 | Nabavka, dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 15. | Tošića hrast–Savića raskršće–Razbijeni kamen | 3.850,00 | 3.850,00 | - | Ugradnja jalovine za sanaciju bankine | m³ | 20 |
| 16. | Vajića groblјe–Gornji Detlak škola–most na Ukrini | 3.645,68 | 3.020,00 | 625,68 | Nabavka, dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 17. | Kalenderovci centar –Novi most na Ukrini | 3.424,23 | 3.424,23 | - | Nabavka, dovoz i ugradnja jalov. za sanaciju bankina  Krpanje oštećenih dijelova asfalta | m³  m² | 30  20 |
| 18. | Kalenderovci–Donji Detlak–Martići–most na Ukrini | 6.760,25 | 6.460,00 | 300,25 | Nabavka, dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 20 |
| 19. | Lipe–Sredelјi–Simići–Todorići | 7.388,00 | 5.709,00 | 1679,00 | Nabavka,dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 20. | Hepting–Rapćani škola–Ćebedžije–MP | 5.630,00 | 5.630,00 | - | Nabavka, dovoz i ugradnja jalov. za sanaciju bankina  Sanacija asfalta sa zamjenom tamponskog sloja | m³  m² | 20  100 |
| 21. | Kukavice–Debela obala–Mišića most–Malica | 8.815,00 | 8.815,00 | - | Nabavka, dovoz i ugradnja jalov. za sanaciju bankina | m³ | 20 |
| 22. | Rabić–Tetima–Vrhovi–G.Luplјanica–Tešića Bare–Leksija | 7.411,79 | 3.973,78 | 3.438,01 | Nabavka, dovoz i ugradnja jalovine  Krpanje oštećenih dijelova asfalta | m³  m² | 100  100 |
| 23. | Kosa Rašića–vodovod–Lanište–Ravlići–Debela obala | 5.348,26 | 720,00 | 4.628,26 | Nabavka,dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 24. | 6 km–Bunar–Brezici (spomenik) | 8.823,17 | 8.823,17 | - | Krpanje oštećenih dijelova asfalta | m³ | 20 |
| 25. | RP Božinci škola – Polјari – Bunar – Velika – MP (Dvanaesti km) | 7.773,99 | 2.349,22 | 5.424,77 | Nabavka, dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 26. | Donji Šušnjari–Polјari | 5.152,50 | 1.700,00 | 3.452,50 | Nabavka,dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 27. | Žeravac–Višnjik do škole | 9.400,00 | 5.425,16 | 3.974,84 | Nabavka, dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Donji Višnjik–Velika Bukovica–Topuz–RP | 7.849,37 | 1.200,00 | 6.649,37 | Nabavka dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 29. | MP–Zelenike dom–groblјe–Polјe–RP | 5.375,12 | - | 5.375,12 | Nabavka, dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 30. | RP–Mala Kulina–Lješnica–Žeravac | 4.500,00 | - | 4.500,00 | Nabavka, dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 31. | Begluci–Novi Lužani | 8.400,00 | 5.500,00 | 2.900,00 | Nabavka, dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 32. | Begluci–Kostreš | 4.000,00 | 4.000,00 | - | Krpanje oštećenih dijelova asfalta | m² | 40 |
| 33. | MP Begluci–Raščići–Bijelo Brdo–Dubočac–MP | 7.300,00 | 2.100,00 | 5.200,00 | Nabavka, dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 34. | Od MP Derventa–Srbac do centra Dubočac | 980,00 | 980,00 | - | Ugradnja jalovine za popravku bankine | m³ | 10 |
| 35. | MP–Kulјenovci–Pjevalovac–MP | 8.500,00 | 1.900,00 | 6.600,00 | Nabavka, dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 100 |
| 36. | MP Derventa–Srbac–Kamenovac | 1.010,70 | 1.010,70 | - | Ugradnja jalovine za popravku bankine | m³ | 10 |
| 37. | RP Cer–Mišinci–Mala Sočanica, škola | 6.100,00 | 1.100,00 | 5.000,00 | Sanacija asfalta sa zamjenom tamponskog sloja  Krpanje oštećenih dijelova asfalta  Nabavka, dovoz i ugradnja jalovine | m²  m²  m³ | 40  20  40 |

**SANACIJA NEKATEGORISANIH PUTEVA U 2021. godini ugradnjom jalovine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red**  **br.** | **NAZIV PUTNOG PRAVCA** | **OPIS I VRSTA RADOVA** | **Jedinica**  **mjere** | **Količina** |
|
| 1 | Rabić-Tetima –Spasojevići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 2 | Malica –škola –Veselinovići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 3 | Kostreš – Plavšići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 20 |
| 4 | D.Luplјanica-Vidovići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 5 | Modran-G.Luplјanica | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 20 |
| 6 | Žeravac-Žeravački potok | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 7 | Kostreš-Jankovići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 8 | Donja Bišnja-Manastir- Gornja Bišnja | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 9 | Mala Sočanica-Đurići do autoputa | Dovoz i ugradnja jalovine | m² | 80 |
| 10 | Cer Mišinci –Mala Sočanica | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 100 |
| 11 | Mala Sočanica- Jagodići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 60 |
| 12 | Modran-Klјajići-groblјe | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 13 | Babići-Rakići-Milića Gaj | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 14 | Gornja Luplјanica-Rašići | Dovoz i ugradnja jalovina | m³ | 20 |
| 15 | Baleševići-Kitonjići-Radanovići-Topalovići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 16 | Tepić-Dimitrići-Gatarić | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 50 |
| 17 | Panzalovića obala -Drijen | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 18 | Raščići-Bijelo Brdo | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 19 | Djevojačko groblјe – Panzalovići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 20 | Petrići-Gavrića obala | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 21 | Mala Sočanica - Topalovići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 22 | Lazarevići -Nedinići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 23 | Osinja crkva-Klenovac | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 24 | Jaćimovići -Stankovići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 25 | Babino brdo –Lovački dom | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 10 |
| 26 | Vujičići-Kaloper | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 27 | Kostur-Cer | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 20 |
| 28 | Škorići –Sitnici | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 29 | Zelenike –Polјe | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 50 |
| 30 | Ereši –Duspare | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 20 |
| 31 | Trivunovići –Radiškovići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 50 |
| 32 | Simići –Dujakovići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 33 | Maletići –Kolonija | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 34 | Legenovići-Mitrovići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 50 |
| 35 | Mandići-Marići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 28 | Kovačevići-Luplјanica | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 60 |
| 29 | Stančići-Pećići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 30 | Pojezna-Simići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 31 | Jokanići-Dumonići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 33 | Gornja Luplјanica,zaseok Klјajići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 34 | Gornja Luplјanica, od Doma do novog groblјa | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 60 |
| 35 | Žeravac-Čađavica | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 36 | Velika Sočanica – zaseok Tadići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 30 |
| 37 | Osinja – zaseok Novići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 40 |
| 38 | Luplјanica – Mandići - Todorići | Dovoz i ugradnja jalovine | m³ | 80 |

OBRAĐIVAČ : PREDLAGAČ :

ODJELjENјE ZA STAMBENO - GRADONAČELNIK

KOMUNALNE POSLOVE Milorad Simić