REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DERVENTA

GRADONAČELNIK –GRADSKA UPRAVA

ODJELjENјE ZA STAMBENO-

KOMUNALNE POSLOVE

PROGRAM

UREĐENјA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG

ZEMLjIŠTA U 2022. GODINI

Derventa, oktobar  2022. godine

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 7. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 67. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) i člana 37. stav 2. tačka 7. Statuta grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“, broj: 6/21, 20/21 i 10/22), Skupština grada Derventa na 17. sjednici održanoj dana _____.2022. godine, donijela je

PROGRAM

UREĐENјA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG

ZEMLjIŠTA U 2022. GODINI

U V O D

Uređenje gradskog građevinskog zemlјišta radi njegovog privođenja namjeni predviđenoj regulacionim planom obuhvata pripremanje tog zemlјišta za stambenu, privrednu i drugu vrstu izgradnje i njegovo opremanje komunalnim građevinama i instalacijama za zajedničko i pojedinačno korišćenje.

Uređenje gradskog građevinskog zemlјišta vrši jedinica lokalne samouprave, a uređenje obuhvata njegovo pripremanje i opremanje.

Pripremanje zemlјišta obuhvata istražne radove, izradu geodetskih, geoloških, inženjersko – seizmoloških i drugih podloga, izrada analize svojinskih prava na zemlјištu, izrada planske i tehničke dokumentacije, izradu programa za uređenje zemlјišta, raselјavanje, rušenje objekata, saniranje terena  i druge radove.  Postupak pripremanja građevinskog zemlјišta počinje izradom odgovarajućih planova, koji služe kao osnov za davanje zemlјišta na opremanje i korišćenje. Izrada urbanističkog i regulacionih planova podrazumijeva prethodno obavlјene pripremne radove (geomehanička i druga ispitivanja zemlјišta, geodetske podloge, analize i dr.), nastavlјa se rješavanjem imovinskih odnosa, a zatim izradom odgovarajuće projektne dokumentacije potrebne za izgradnju infrastrukture i objekata. Realizacija predmetnog programa, kako sa aspekta obima, tako i sa aspekta dinamike, zavisiće od obima i dinamike ostvarenja gradskih prihoda.

Opremanje zemlјišta obuhvata izgradnju objekata komunalne infrastrukture i izgradnju i uređenje površina javne namjene planiranih sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja.

U radove na opremanju gradskog građevinskog zemlјišta ne spadaju priklјučci koje snosi investitor na teret troškova građenja.

Uređenje prostora i komunalna infrastruktura, jedna su od osnovnih pretpostavki za ulaganja na području grada, te u skladu sa tim Program uređenja gradskog građevinskog zemlјišta predstavlјa dokument operativne godišnje realizacije. Program uređenja gradskog i ostalog građevinskog zemlјišta obuhvata urbana područja grada Derventa. Ovim programom bliže se utvrđuju vrsta i obim uređenja zemlјišta.

Program uređenja gradskog građevinskog zemlјišta za 2022. godinu sačinjen je na osnovu Programa rada Skupštine grada Derventa za 2022. godinu i Plana kapitalnih ulaganja grada Derventa za 2022. godinu, odnosno plana za ulaganja gradskih sredstava u infrastrukturu, javne objekte i opremu.

OVIM PROGRAMOM UTVRĐUJE SE:

1. Područje koje se uređuje;

2. Vrsta i obim radova;

3. Izvori finansiranja;

4. Predračunska vrijednost troškova uređenja;

5. Dinamika;

6. Način odabira ponuda i ustupanja investicionih radova;

7. Određivanje nosioca realizacije programa.

1. PODRUČJE KOJE SE UREĐUJE

Područje na kome će se vršiti opremanje izgrađenog gradskog građevinskog zemlјišta je:

- područje pokriveno Urbanističkim planom,

- područje pokriveno regulacionim planom„CENTAR ISTOK-CENTAR ZAPAD“,

- područje pokriveno regulacionim planom „INDUSTRIJSKA ZONA“,

- područje pokriveno regulacionim planom „GRAD“,

- područje pokriveno regulacionim planom „UKRINA“,

- područje pokriveno regulacionim planom „JUG“,

- područje pokriveno regulacionim planom „CENTAR ZAPAD“,

- područje pokriveno regulacionim planom „RAMPA-SAJMIŠTE“,

- područje pokriveno regulacionim planom „KOMUNALNO - SERVISNI CENTAR“,

- područje pokriveno regulacionim planom „ADA“,

- područje pokriveno regulacionim planom „LUG“,

- područje pokriveno regulacionim planom „DERVENTA - SJEVER - LUG“,

- područje pokriveno regulacionim planom „BLOK GRADSKI“,

- područje pokriveno regulacionim planom „CENTAR ISTOK - CENTAR ZAPAD - BLOK ZAPAD“,

- područje pokriveno regulacionim planom „POTOČANI“,

- područje pokriveno regulacionim planom „CENTAR“,

- područje pokriveno regulacionim planom „ČARDAK“,

- područje pokriveno regulacionim planom „GAKOVAC“,

- područje pokriveno regulacionim planom „DERVENTA-SJEVER-LUŽANI“

- područje pokriveno regulacionim planom „RAMPA“ i

- područje pokriveno regulacionim planom „PARK“

2. VRSTA I OBIM RADOVA

Aktivnosti na pripremanju gradskog građevinskog zemlјišta u nadležnosti su Odjelјenja za prostorno uređenje.

Radovi na opremanju gradskog građevinskog i ostalog građevinskog zemlјišta, koji se finansiraju iz Plana kapitalnih ulaganja grada Derventa za 2022. godinu  prikazani su u tabeli.

KAPITALNA ULAGANјA GRADA DERVENTA ZA 2022. GODINU ZA UREĐENјE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

| Red. broj | GRUPE ULAGANјA-NAZIV PROJEKTA | Broj konta | Vrijednost KM |
| --- | --- | --- | --- |
| IIa | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje saobraćajnih objekata |  |  |
|  | Izgradnja i projektovanje dijela Ulice Nikole Pašića | 511100 | 50.000,00 |
|  | Ukupno izdaci za izgradnju i pribavlјanje saobraćajnih objekata |  | 50.000,00 |
| IIb | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje ostalih objekata |  |  |
| 1. | Izgradnja kanalizacionih mreža (izgradnja dijela kanalizacione/vodovodne mreže u Ulici 1.maja i druge) | 511100 | 138.934,00 |
| 2. | Izgradnja igrališta i sportskih terena | 511100 | 95.000,00 |
| 3. | Izgradnja spomen sobe | 511100 | 50.000,00 |
| 4. | Izgradnja staze i parkinga na javnom groblјu | 511100 | 30.000,00 |
|  | Ukupno izdaci za izgradnju i pribavlјanje ostalih objekata |  | 313.934,00 |
| IIIa | Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju saobraćajnih objekata |  |  |
| 1. | Sanacija gradskih i prigradskih ulica, parkinga i trotoara (Izgradnja dijela trotoara u ulici 1.maja i drugi) | 511200 | 100.000,00 |
|  | Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju saobraćajnih objekata |  | 100.000,00 |
| IIIb | Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju ostalih objekata |  |  |
| 1. | Uređenje plaže na rijeci Ukrini - Patkovača | 511200 | 20.000,00 |
| 2. | Uređenje odvodnih kanala u cilјu zaštite od poplava | 511200 | 20.000,00 |
|  | Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju ostalih objekata |  | 40.000,00 |
|  | UKUPNO KAPITALNA ULAGANјA U 2022. GODINI ZA GGZ |  | 503.934,00 KM |

ULAGANјA IZ SUFICITA GRADA DERVENTA ZA 2022. GODINU ZA UREĐENјE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

| Red. broj | GRUPE ULAGANјA-NAZIV PROJEKTA | Broj konta | Vrijednost KM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje saobraćajnih objekata |  |  |
| 1. | Nastavak izgradnje trotoara u Ulici 1.maja (obilaznica) | 511100 | 30.000,00 |
| 2. | Nastavak izgradnje Ulice Nikole Pašića | 511100 | 28.000,00 |
| 3. | Izgradnja Ulice Miloša Crnjanskog | 511100 | 28.000,00 |
| 4. | Izgradnja Ulice Kolubarska | 511100 | 10.000,00 |
| 5. | Izgradnja dijela Ulice Filipa Višnjića | 511100 | 12.000,00 |
|  | Ukupno izdaci za izgradnju i pribavlјanje saobraćajnih objekata |  | 108.000,00 |
|  | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje ostalih objekata |  |  |
| 1. | Nastavak izgradnje javnih rasvjeta | 511100 | 100.000,00 |
|  | Ukupno izdaci za izgradnju i pribavlјanje ostalih objekata |  | 100.000,00 |
|  | Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju saobraćajnih objekata |  |  |
| 1. | Sanacija parking prostora i uređenje javne površine kod zgrade „Dervenćanka“ | 511200 | 14.000,00 |
|  | Ukupno izdaci za investiciono održavanje , rekonstrukciju i adaptaciju saobraćajnih objekata |  | 14.000,00 |
|  | UKUPNO ULAGANјA IZ SUFICITA U 2022. GODINI ZA GGZ |  | 222.000,00 KM |

3.  IZVORI FINANSIRANјA

Iz budžetskih prihoda planiranih za kapitalne projekte planirana su sredstva u iznosu od 503.934,00 KM i iz utvrđenog suficita 222,000 KM, sto ukupno iznosi 725.934,00 KM).

4.  PREDRAČUNSKA  VRIJEDNOST TROŠKOVA UREĐENјA

- troškovi opremanja ……………………………….....	725.934,00 KM

5. DINAMIKA

Radovi na uređenju zemlјišta odvijaće se prema dinamici koja je precizirana Odlukama Skupštine grada Derventa, ugovorima i rokovima koji proističu iz primjene zakonskih propisa.

6. NAČIN ODABIRA PONUDA I USTUPANјA INVESTICIONIH RADOVA

Način ustupanja radova provodi se prema uslovima i pravilima propisanim posebnim zakonima za pojedine oblasti.

7. ODREĐIVANјE NOSIOCA REALIZACIJE PROGRAMA

Za realizaciju radova na opremanju gradskog građevinskog i ostalog zemlјišta zadužuje se Odjelјenje za stambeno-komunalne poslove.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u  „Službenom glasniku grada Derventa“.

SKUPŠTINA GRADA

Broj:                                                                                             Predsjednik skupštine

Datum:                                                                                         Mirko Zemunović, s.r.

Derventa

OBRAĐIVAČ :						             	PREDLAGAČ:

ODJELjENјE ZA STAMBENO-

KOMUNALNE POSLOVE				            	      GRADONAČELNIK