ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2025. ГОДИНУ

Дервента, март 2025. године

Увод

Годишњи план рада Градоначелника и Градске управе Дервента доноси се у складу са чланом 24. Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Репубици Српској („Службени гласник РС“, број: 63/21) и чланом 14. Уредбе о спроведбеним документима у Републици Српској („Службени гласник РС“, број: 8/22). Стратегија развоја општине Дервента за период 2018-2025. година представља кључни документ Града, у којем су дефинисани стратешки и оперативни циљеви, програми и пројекти, а који су у функцији остварења зацртане визије развоја. Стратегијом развоја општине Дервента обухваћени су сви кључни елементи за развој, дефинисани стратешки и оперативни циљеви и одређени програми и пројекти, који ће омогућити остваривање зацртане визије развоја.

- Кратак опис усмјерења Годишњег плана рада Градоначелника и Градске управе Дервента за период 2025. година

У  Годишњи план рада Градоначелника и Градске управе Дервента за период 2025. година, укључени су пројекти и активности који се односе на сљедеће:

- Наставак започетих пројеката у 2024. години,

- Подстицај развоја пољопривреде и села,

- Пројекат оснивања слободне зоне Дервента (израда пројектно-техничке докуменатције),

- Промоција инвестиционих могућности и разлога за улагање у град Дервента     (Сајам привреде...),

- Унапређење гастрономске понуде и брендирање географског поријекла производа,

- Подршка манифестацијама (Дервентско љето, Великогоспојински сабор и др.),

- Израда културно-туристичког пројекта „Посавска кућа“ у сврху јачања културног идентитета и разноврсније туристичке подршке (израда пројектно-техничке докуменатције),

- Подршка пројектима повратка у град Дервента,

- Подршка удружењима и организацијама – НВО,

- Подршка породицама са више дјеце (Подршка породици/суфинансирање трошкова превоза ученика),

- Подршка за вантјелесну оплодњу,

- Истражити, вредновати, заштитити и промовисати културна добра и културну баштину града Дервента,

- Потицати међусобну сарадњу свих актера у култури  у циљу стварања различитих културно-туристичких производа/представа, Пркос фест...,

- Изградња бициклистичке – пјешачке – трим стазе,

- Уређење излетишта „Видиковац“ – Бабино брдо,

- Уређење/изградња шеталишта,тргова,паркова,

- Проширење капацитета ЈУ „Трол“ Дервента,

- Изградња, реконструкција, опремање и санација школских објеката и спортских дворана,

- Подршка удружењима грађана из области спорта,

- Стипендирање студената и ученика,

- Изградња, реконструкција и санација водовода и  дистрибутивне мреже у градским, приградским и сеоским насељима,

- Изградња, реконструкција и санација канализационе  мреже у градским, приградским и сеоским насељима,

- Изградња/реконструкција и санација локалних путева,

- Уређење, изградња и реконструкција градске саобраћајне инфраструктуре,

- Изградња и реконструкција уличне расвјете у градским, приградским и сеоским насељима,

- Наставак уређења корита ријеке Укрине (израда пројектно-техничке докуменатције),

- Наставак примјене мјера енергетске ефикасности на јавним објектима.

- Опис институционалних капацитета са аналитичким прегледом кључних недостатака и потреба ЈЛС за наредни период

Унутрашња организација градске управе уређена је Правилником о унутрашњој организацији. У оквиру Градске управе Дервента за вршење управних и других стручних послова образоване су сљедеће организационе јединице:

- Одјељења:

Одјељења су основне организационе јединце и оснивају се за обављање послова из једне или више области у оквиру надлежности и дјелокруга послова Градске управе.

Одјељења у Градској управи су:

1.Одјељење за општу управу:

У оквиру Одјељења за општу управу, ради ефикаснијег, дјелотворнијег и економичнијег извршавања одређених послова из дјелокруга Градске управе и ефикаснијег остваривања права и интереса грађана, формиране су мјесне канцеларије.

2. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности:

У оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности образован је један одсјек као унутрашња организациона јединица у оквиру одјељења и то:

- Одсјек за борачко-инвалидску заштиту

3. Одјељење за финансије
4. Одјељење за просторно уређење
5. Одјељење за стамбено-комуналне послове
6. Одјељење за инспекцијске послове

2)  Служба

Стручна служба Градоначелника града је основна организациона јединица и основана је као посебна организациона јединица за потребе Градоначелника.

3)  Посебне организационе јединице су:

1.Јединица за интерну ревизију

2.Територијална ватрогасна јединица

По питању унутрашње организације, а у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о службеницима и намјештеницма у органима јединице локалне самоуправе,  као и другим прописима који регулишу  ову област, градоначелник је донио Правилник о унутрашњој организацији  и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Дервента („Службени гласник Града Дервента“ број  5/23, 13/23, 16/23, 17/23, 6/24 и 13/24).

У складу са Правилником у Градској  управи Града Дервента систематизовано је укупно 90  радних  мјеста  са 102 извршиоца.

Да би Град у наредном периоду могао на ефикасан начин реализовати планиране програме, односно мјере, неопходно је наставити са јачањем организацијских и кадровских капацитета. С обзиром на све већи број пројеката, нових трендова и општих изазова, те активности које Град реализује, постоји потреба за константним разматрањем унутрашње организације и систематизације и обнављањем кадровских капацитета.

- Могући ризици за реализацију годишњег плана рада

Могући ризици за ефикасно и одговорно функционисање Градске управе Града Дервента су: неблаговремено доношење нормативно-правних и планских докумената, недостатак финансијских средстава за имплементацију одређених пројеката, усaглaшaвaњe прojeктнe интeрвeнциje са рaзличитим aктeримa и другe прoцeдурe у рjeшaвaњу имoвинскo-прaвних oднoсa за наставак одређених активности, нестабилност цијена на тржишту што може отежати реализацију одређених пројеката и др. Градска управа Града Дервента благовремено предузима све потребне радње како би се сви потенцијални ризици на вријеме уочили и отклонили, како би се сви планирани пројекти и активности реализовали у складу са законским оквирима и предвиђеним роковима.

Табела А.

| Мисија ЈЛС | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Извори | Износ |
| Обезбиједити стабилан и одржив развој привреде, друштвени и инфраструктурни развој кроз стално унапређење квалитета живота становника и очување животне средине. | Буџет | 27.886.000,00 |
|  | Кредит |  |
|  | Донације/ Грант | 3.230.000,00 |
|  | Остало | 135.000,00 |
|  | Укупно | 31.251.000,00 |

Табела Б.

| Мјера | Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет | Назив и шифра програма | Индикатори | Полазна вриједност | Циљна вриједност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МЈЕРА 1.1.1: Развој и унапређење пољопривредне производње | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 1, Приоритет 1.1. | 414100 487200 | Директна финансијска подршка пољопривредној производњи | 350.000,00 | 490.000,00 |
| 2.МЈЕРА 1.2.1: Програм едукација и активности у пољопривредном сектору | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 1, Приоритет 1.2. | 414100 412700 | Број одржаних едукација и остварених промоција | - | 5 |
| 3.МЈЕРА 1.3.1: Развој пословно-привредне инфраструктуре | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 1, Приоритет 1.3. | 412900 415200 | Број пословних зона | 2 | 2 |
|  |  |  | Број слободних зона | 0 | 1 |
| 4.МЈЕРА 1.3.2: Привлаченје инвестиција | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 1, Приоритет 1.3. | 412900 415200 | Број излагача, привредника на манифестацијама | 100 | 110 |
| 5.МЈЕРА 1.4.1: Развој стимулативног привредног и пословног окружења | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 1, Приоритет 1.4. | 415200 416100 | Број предузетника | 560 | 570 |
|  |  |  | Подстицај за развој новооснованих предузетника | - | - |
| 6.МЈЕРА 1.5.1: Инфраструктурни развој функционалних привредно – пословних зона | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 1, Приоритет 1.5. | 513100 412700 412900 511100 | Подршка модернизацији постојећих привредно пословних зона (КМ) | - | - |
| 7.МЈЕРА 1.6.1: Развој туризма | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 1, Приоритет 1.6. | 415200 412700 | Број остварених ноћења | 5000 | 5100 |
|  |  |  | Приход од боравишне таксе | 8.000,00 | 8.300,00 |
| 8.МЈЕРА 1.6.2: Изградања и обнова туристичке инфраструктуре и супраструктуре | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 1, Приоритет 1.6. | 415200 412700 | Број изграђених/обновљених објеката туристичке инфраструктуре и супраструктуре | - | 1 |
| 9.МЈЕРА 2.1.1: Побољшање услова за квалитету живота | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 2, Приоритет 2.1. | 412900 511200 415200 416100 | Финасијска средства за подршку пројектима повратка | 100.000,00 | 400.000,00 |
|  |  |  | Финасијска средства за подршку НВО | 200.000,00 | 294.500,00 |
|  |  |  | Финасијска средства за подршку породици/ ученицима | 300.000,00 | 378.000,00 |
|  |  |  | Финасијска средства за подршку вантјелесној оплодњи | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 10.МЈЕРА 2.1.2: Заштита културне баштине | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 2, Приоритет 2.1. | 425200 412700 | Број вреднованих, заштићених и промовисаних културних добара | - | 1 |
|  |  |  | Број програмских културних и умјетничких садржаја | - | 2 |
| 11.МЈЕРА 2.1.3: Побољшање и изградња пратеће инфраструктуре у области друштвеног развоја | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 2, Приоритет 2.1. | 511100 412700 511200 511100 | Изграђено/уређено m2 фасада, парковских површина, шеталишта | - | - |
| 12.МЈЕРА 2.2.1: Унапређење инфраструктурних капацитета | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 2, Приоритет 2.2. | 511100 511200 415200 | Број дјеце обухваћен програмима предшколског васпитања и образовања | 200 | 340 |
| 13.МЈЕРА 2.3.1: Развој и унапређење културе, образовања, спорта | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 2, Приоритет 2.3. | 511200 511100 415200 416100 | Проценат повећања броја програмских, културних и умјетничких садржаја у установама културе | - | 10 |
|  |  |  | Повећање процента броја часова редовне, додатне и допунске наставе, броја школских секција и других ваннаставних активности на којима се употребљавају савремена дидактичка средства | - | 10 |
|  |  |  | Проценат повећања броја чланова спортских клубова и рекреативаца | - | 10 |
|  |  |  | Финасијска средства за подршку удружењима грађана из области спорта | 400.000,00 | 650.000,00 |
|  |  |  | Финасијска средства за подршку студентима и ученицима | 200.000,00 | 230.000,00 |
| 14.МЈЕРА 2.3.2: Развој људских ресурса | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 2, Приоритет 2.3. | 412900 415200 | Иницирање увођења нових наставних планова и програма у техничка занимања | - | 1 |
|  |  |  | Број програма неформалног образовања | - | 1 |
| 15.МЈЕРА 3.1.1: Ефикасно планирање, унапређење и изградња комуналне и саобраћајне инфраструктуре на територији општине Дервента | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 3, Приоритет 3.1. | 511100 511200 412500 412800 | Дужина модернизованих локалних и некатегорисаних путева (m) | - | - |
|  |  |  | Број расвјетних тијела у урбаном подручју | 3100 | 3250 |
|  |  |  | Број прикључака на централну водоводну мрежу | - | - |
|  |  |  | Број расвјетних тијела у руралном подручју | 700 | 750 |
|  |  |  | Дужина модернизованих улица (m) | - | - |
|  |  |  | Број km канализационе мреже на подручју града Дервента | - | - |
| 16.МЈЕРА 3.1.2: Унапређење и развој система управљања отпадом | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 3, Приоритет 3.1. | 511300 | Број санираних дивљих депонија | - | - |
| 17.МЈЕРА 3.1.3: Регулација водотока и одржавање комуналних објеката за заштиту од поплава | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 3, Приоритет 3.1. | 412800 | Број m уређеног корита/очишћених канала/ојачаних и изграђених насипа | - | - |
| 18.МЈЕРА 3.1.4: Заштита животне средине, вода и изградња комуналних објеката | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 3, Приоритет 3.1. | 511100 | Број пречистача отпадних вода на територији града Дервента | - | - |
| 19.МЈЕРА 3.2.1: Заштита природне баштине | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 3, Приоритет 3.2. | 415200 412900 | број уређених/валоризованих археолошких локалитета/споменика природе | - | - |
| 20.МЈЕРА 3.3.1: Побољшана енергетска ефикасност и коришћење обновљивих извора енергије | Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 3, Приоритет 3.2. | 511100 | Уштеда у потрошњи енергије због замјене јавне расвјете (%) | - | - |
|  |  |  | Број јавних објеката у којима су смањени трошкови електричне енергије примјеном мјера енергетске ефикасности | - | 1 |
| 21. МЈЕРА Административни трошкови | Стратегија развоја/ Буџет | 412000 | Проценат средстава за административне и друге трошкове | - | 73 |

Табела В.

| Редни број и мјера: 1. МЈЕРА 1.1.1: Развој и унапређење пољопривредне производње |  |  |  | Назив и шифра програма: 414100, 487200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 1, Приоритет 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта /пројекта/ активности | Носилац | Скупштина ЈЛС разматра (ДА / НЕ) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |
|  |  |  |  |  | Извори | 2025 |
| 1.1.1.2. Подстицај развоја пољопривреде и села | Крај 2025. године | Број подржаних пољопривредних газдинстава | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности | Да | Буџет | 490.000,00 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 90.000,00 |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 580.000,00 |
| Укупно за мјеру |  |  |  |  | Буџет | 490.000,00 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 90.000,00 |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 580.000,00 |

| Редни број и мјера: 3.МЈЕРА 1.3.1: Развој пословно привредне инфраструктуре |  |  |  | Назив и шифра програма: 412900, 415200 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 1, Приоритет 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта /пројекта/ активности | Носилац |  | Скупштина ЈЛС разматра (ДА / НЕ) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори | 2025 |  |
| 1.3.1.4. Пројекат оснивања слободне зоне Дервента (израда пројектно-техничке документације) | Крај 2025. године | Број нових привредних субјеката у слободнојј зони; Број новозапослених радника као резултат страних и домаћих улагања | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности |  | Не | Буџет |  | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно |  | 10.000,00 |
| Укупно за мјеру |  |  |  |  |  | Буџет |  | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно |  | 10.000,00 |

| Редни број и мјера: 4.МЈЕРА 1.3.2: Привлаченје инвестиција |  |  |  | Назив и шифра програма: 412900, 415200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 1, Приоритет 1.3. |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта /пројекта/ активности | Носилац | Скупштина ЈЛС разматра (ДА / НЕ) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |
|  |  |  |  |  | Извори | 2025 |
| 1.3.2.3. Промоција инвестиционих могућности и разлога за улагање у град Дервента (Сајам привреде...) | Крај 2025. године | Број конференција, сајмова и сличних догађаја на којима су представљени инвестициони потенцијали | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/Спортски центар Дервента | Не | Буџет | 20.000,00 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 30.000,00 |
| Укупно за мјеру |  |  |  |  | Буџет | 20.000,00 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 30.000,00 |

| Редни број и мјера: 7.МЈЕРА 1.6.1: Развој туризма |  |  |  |  | Назив и шифра програма: 415200 , 412700 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 1, Приоритет 1.6. |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта /пројекта/ активности | Носилац | Скупштина ЈЛС разматра (ДА / НЕ) |  | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори | 2025 |
| 1.6.1.10. Унапређење гастрономске понуде и брендирање географског поријекла производа | Крај 2025. године | Број подржаних активности за регистрацију производа с географским и другим ознакама | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/Туристичка организација града Дервента | Не |  | Буџет | 1.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 1.000,00 |
| 1.6.1.13. Подршка манифестацијама (Дервентско љето, Великогоспојински сабор и др.) | Крај 2025. године | Број одржаних манифестација и догађаја; Број учесника на манифестацијама и догађајима; Број посјетилаца догађаја и манифестација; | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/Туристичка организација града Дервента | Не |  | Буџет | 100.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 100.000,00 |
| Укупно за мјеру |  |  |  |  |  | Буџет | 101.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 101.000,00 |

| Редни број и мјера: 8.МЈЕРА 1.6.2: Изградња и обнова туристичке инфраструктуре и супраструктуре |  |  |  | Назив и шифра програма: 415200, 412700 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 1, Приоритет 1.6. |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта /пројекта/ активности | Носилац |  | Скупштина ЈЛС разматра (ДА / НЕ) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори | 2025 |
| 1.6.2.2. Израда културно – туристичког пројекта „Посавска кућа“ у сврху јачања културног идентитета и разноврсније туристичке понуде (израда пројектно-техничке документације) | Крај 2025. године | Урађена пројектно-техничка документација; Изграђена и успостављена „Посавска кућа“ | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности; Туристичка организација града Дервента |  | Не | Буџет | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000,00 |
| Укупно за мјеру |  |  |  |  |  | Буџет | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000,00 |

| Редни број и мјера: 9.МЈЕРА 2.1.1: Побољшање услова за квалитету живота |  |  |  | Назив и шифра програма: 412900, 415200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 2, Приоритет 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта /пројекта/ активности | Носилац |  | Скупштина ЈЛС разматра (ДА / НЕ) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори | 2025 |
| 2.1.1.12. Подршка пројектима повратка у град Дервента | Крај 2025. године | Реконструисано или изграђено m пута; Изграђено m електро мреже; Изграђено m водоводне и канализационе мреже | Одјељење за стамбено комуналне послове |  | Не | Буџет | 50.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант | 350.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 400.000,00 |
| 2.1.1.15. Подршка удружењима и организацијама – НВО | Крај 2025. године | Број подржаних удружења и организација НВО | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности |  | Да | Буџет | 294.500,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант | 50.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 344.500,00 |
| 2.1.1.16. Подршка породицама са више дјеце (Подршка породици/ суфинансирање трошкова превоза ученика ) | Крај 2025. године | Број подржаних породица, ученика | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности |  | Да | Буџет | 378.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 378.000,00 |
| 2.1.1.17. Подршка за вантјелесну оплодњу | Крај 2025. године | Број одобрених захтјева за подршку вантјелесној оплодњи | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности |  | Да | Буџет | 30.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 30.000,00 |
| Укупно за мјеру |  |  |  |  |  | Буџет | 752.500,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант | 400.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 1.152.500,00 |

| Редни број и мјера: 10.МЈЕРА 2.1.2: Заштита културне баштине |  |  |  | Назив и шифра програма: 425200, 412700 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 2, Приоритет 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта /пројекта/ активности | Носилац | Скупштина ЈЛС разматра (ДА / НЕ) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |
|  |  |  |  |  | Извори | 2025 |
| 2.1.2.2. Истражити, вредновати, заштитити и промовисати културна добра и културну баштину града Дервента | Крај 2025. године | Припремљена пројектна документација/елаборат; Изведени радови у сврху заштите културних добара | Одјељење за стамбено комуналне послове/Туристичка организација града Дервента | Не | Буџет | 15.000,00 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 15.000,00 |
| 2.1.2.5. Потицати међусобну сарадњу свих актера у култури у циљу стварања различитих културно-туристичких производа / представа, Пркос фест... | Крај 2025. године | Број међусобно подржаних активности/догађаја/манифестација; | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности/Туристичка организација града Дервента/ЈУ Народна библиотека Бранко Радичевић Дервента | Не | Буџет | 50.000,00 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 60.000,00 |
| Укупно за мјеру |  |  |  |  | Буџет | 65.000,00 |
|  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  | Донације/Грант | 10.000,00 |
|  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  | Укупно | 75.000,00 |

| Редни број и мјера: 11.МЈЕРА 2.1.3: Побољшање и изградња пратеће инфраструктуре у области друштвеног развоја |  |  |  |  | Назив и шифра програма: 511100, 412700, 511200,511100 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 2, Приоритет 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта /пројекта/ активности | Носилац |  |  | Скупштина ЈЛС разматра (ДА / НЕ) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Извори |  | 2025 |  |  |
| 2.1.3.1. Изградња бициклистичке – пјешачке – трим стазе | Крај 2025. године | Изграђено m бициклистичке-пјешачке-трим стазе | Одјељење за стамбено комуналне послове |  |  | Да | Буџет |  | 30.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно |  | 30.000,00 |  |  |
| 2.1.3.2. Уређење излетишта „Видиковац“ – Бабино брдо | Крај 2025. године | Уређен видиковац; Уређена пјешачка стаза; Изведени радови на ревитализацији и уређењу излетишта „Видиковац“ – Бабино брдо | Туристичка организација града Дервента |  |  | Да | Буџет |  | 25.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  | 5.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно |  | 30.000,00 |  |  |
| 2.1.3.3. Уређење/изградња шеталишта, тргова, паркова | Крај 2025. године | Изграђено/уређено m2 фасада, парковских површина, шеталишта | Одјељење за стамбено комуналне послове |  |  | Да | Буџет |  | 500.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно |  | 500.000,00 |  |  |
| Укупно за мјеру |  |  |  |  |  |  | Буџет |  | 555.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  | 5.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно |  | 560.000,00 |  |  |
| Редни број и мјера: 12.МЈЕРА 2.2.1: Унапређење инфраструктурних капацитета |  |  |  | Назив и шифра програма: 511100 , 511200 , 415200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 2, Приоритет 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта /пројекта/ активности | Носилац |  |  | Скупштина ЈЛС разматра (ДА / НЕ) |  | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Извори |  | 2025 |  |
| 2.2.1.4. Проширење капацитета ЈУ „Трол“ Дервента | Крај 2025. године | Изграђено и опремљено m2 корисног простора; Оформљено нових група; Уписано дјеце; Запослено нових радника | Одјељење за стамбено комуналне послове |  |  | Да |  | Буџет |  | 60.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  | 600.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно |  | 660.000,00 |  |
| Укупно за мјеру |  |  |  |  |  |  |  | Буџет |  | 60.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  | 600.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно |  | 660.000,00 |  |

| Редни број и мјера: 13.МЈЕРА 2.3.1:Развој и унапређење културе, образовања, спорта |  |  |  | Назив и шифра програма:511200 , 511100, 415200, 416100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 2, Приоритет 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта /пројекта/ активности | Носилац |  | Скупштина ЈЛС разматра (ДА / НЕ) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори | 2025 |
| 2.3.1.5. Изградња, реконструкција, опремање и санација школских објеката и спортских дворана | Крај 2025. године | Реконструисано/опремљено/санирано m2 школских/спортских објеката; | Одјељење за стамбено комуналне послове |  | Да | Буџет | 70.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант | 2.050.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 2.120.000,00 |
| 2.3.1.8. Подршка удружењима грађана из области спорта | Крај 2025. године | Број подржаних спортских удружења и организација | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности |  | Да | Буџет | 650.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант | 50.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 700.000,00 |
| 2.3.1.9. Стипендирање студената и ученика | Крај 2025. године | Број стипендираних студената и ученика | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности |  | Да | Буџет | 230.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 230.000,00 |
| Укупно за мјеру |  |  |  |  |  | Буџет | 950.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант | 2.100.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 3.050.000,00 |

| Редни број и мјера: 15.МЈЕРА 3.1.1: Ефикасно планирање, унапређење и изградња комуналне и саобраћајне инфраструктуре на територији општине Дервента |  |  |  | Назив и шифра програма :511100, 511200, 412500, 412800 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 3, Приоритет 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта /пројекта/ активности | Носилац |  | Скупштина ЈЛС разматра (ДА / НЕ) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори | 2025 |
| 3.1.1.2. Изградња, реконструкција и санација водовода и дистрибутивне мреже у градским, приградским и сеоским насељима | Крај 2025. године | Реконструисано, изграђено или санирано m водоводне мреже; | Одјељење за стамбено комуналне послове |  | Да | Буџет | 470.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 470.000,00 |
| 3.1.1.3. Изградња, реконструкција и санација канализационе мреже у градским, приградским и сеоским насељима | Крај 2025. године | Реконструисано, изграђено или санирано m канализационе мреже; | Одјељење за стамбено комуналне послове |  | Да | Буџет | 65.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант | 15.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 80.000,00 |
| 3.1.1.4. Изградња, реконструкција и санација локалних путева | Крај 2025. године | Изграђено, реконструисано, или санирано m путева | Одјељење за стамбено комуналне послове |  | Да | Буџет | 600.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 600.000,00 |
| 3.1.1.5. Уређење, изградња и реконструкција градске саобраћајне инфраструктуре | Крај 2025. године | Изграђено/реконструисано m градске саобраћајне инфраструктуре | Одјељење за стамбено комуналне послове |  | Да | Буџет | 900.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 900.000,00 |
| 3.1.1.11. Изградња и реконструкција уличне расвјете у градским, приградским и сеоским насељима | Крај 2025. године | Изграђено/реконструисано m уличне расвјете | Одјељење за стамбено комуналне послове |  | Да | Буџет | 90.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 90.000,00 |
| Укупно за мјеру |  |  |  |  |  | Буџет | 2.125.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант | 15.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 2.140.000,00 |

| Редни број и мјера: 17.МЈЕРА 3.1.3: Регулација водотока и одржавање комуналних објеката за заштиту од поплава |  |  |  |  | Назив и шифра програма: 412800 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 3, Приоритет 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта /пројекта/ активности | Носилац | Скупштина ЈЛС разматра (ДА / НЕ) |  | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори | 2025 |
| 3.1.3.1 Наставак уређења корита ријеке Укрине (израда пројектно-техничке документације) | Крај 2025. године | Урађена пројектно техничка документација; Уређено m корита ријеке Укрине | Одјељење за стамбено комуналне послове | Да |  | Буџет | 40.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 40.000,00 |
| Укупно за мјеру |  |  |  |  |  | Буџет | 40.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 40.000,00 |

| Редни број и мјера: 20.МЈЕРА 3.3.1:Побољшана енергетска ефикасност и коришћење обновљивих извора енергије |  |  |  |  | Назив и шифра програма: 412800 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја општине Дервента 2018-2025. година, Стратешки циљ 3, Приоритет 3.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта /пројекта/ активности | Носилац | Скупштина ЈЛС разматра (ДА / НЕ) |  | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори | 2025 |
| 3.3.1.3. Наставак примјене мјера енергетске ефикасности на јавним објектима | Крај 2025. године | Проценат смањења потрошње електричне енергије | Одјељење за општу управу | Да |  | Буџет | 140.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 135.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 275.000,00 |
| Укупно за мјеру |  |  |  |  |  | Буџет | 140.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало | 135.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 275.000,00 |

| Редни број и мјера: 21. МЈЕРА Аминистративни трошкови |  |  |  | Назив и шифра програма:412000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет- |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат/пројекат/активност | Рок извршења | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта /пројекта/ активности | Носилац |  | Скупштина ЈЛС разматра (ДА / НЕ) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |
|  |  |  |  |  |  | Извори | Износ |
| Административни послови Скупштина Града | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | Скупштина Града |  | Да | Буџет | 465.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 465.000,00 |
| Административни послови Градоначелник | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | Градоначелник |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 750.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 750.000,00 |
| Административни послови Одјељење за општу управу | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | Одјељење за општу управу |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 342.700,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 342.700,00 |
| Административни послови Одјељење за финансије | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | Одјељење за финансије |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 4.196.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 4.196.000,00 |
| Административни послови Одјељење за привреду и друштвене дјелатности | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | Одјељење за привреду и друштвене дјелатности |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 141.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 141.000,00 |
| Административни послови Одјељење за просторно утређење | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | Одјељење за просторно утређење |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 121.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 121.000,00 |
| Административни послови Одјељење за стамбено комуналне послове | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | Одјељење за стамбено комуналне послове |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 1.351.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 1.351.000,00 |
| Административни послови Одсјек за борачко-инвалидску заштиту | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | Одјек заборачко-инвалидску заштиту |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 167.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 167.000,00 |
| Административни послови Територијална ватрогасно-спасилачка јединица | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | Територијална ватрогасно-спасилачка јединица |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 58.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 58.000,00 |
| Административни послови ЈУ "Центар за социјални рад" | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | ЈУ "Центар за социјални рад" |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 434.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 434.000,00 |
| Административни послови Јавна предшколска установа "Трол" | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | Јавна предшколска установа"Трол" |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 1.977.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 1.977.000,00 |
| Административни послови ЈУ "Центар за културу" | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | ЈУ "Центар за културу" |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 411.400,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 411.400,00 |
| Административни послови ЈЗУ Дом здравља Дервента | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | ЈЗУ Дом здравља Дервента |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 4.912.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 4.912.000,00 |
| Административни послови ЈУ Спортски центар Дервента | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | ЈУ Спортски центар Дервента |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 525.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 525.000,00 |
| Административни послови ЈУ Туристичка организација града Дервента | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | ЈУ Туристичка организација града Дервента |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 283.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 283.000,00 |
| Административни послови ЈУ Средњошколски центар "Михајло Пупин" Дервента | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | ЈУ Средњошколски центар "Михајло Пупин" Дервента |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 171.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 171.000,00 |
| Административни послови ЈУ Стручна и техничка школа Дервента | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | ЈУ Стручна и техничка школа Дервента |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 152.000,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 152.000,00 |
| Административни послови ЈУ Народна библиотека "Бранко Радичевић" Дервента | Континуирано током године | Реализован планирани буџет | ЈУ Народна библиотека "Бранко Радичевић" Дервента |  | Да | Извори | Износ |
|  |  |  |  |  |  | Буџет | 112.600,00 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 112.600,00 |

Број: 02-022-51.3/24

Датум: 28.03.2025.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Игор Жунић