**REPUBLIKA SRPSKA**

**GRAD DERVENTA**

**GRADONAČELNIK**

I Z V J E Š T A J

o realizaciji Programa uređenja gradskog

građevinskog zemlјišta u 2024. godini

Derventa, oktobar 2025. godine

Skupština grada Derventa 21.08.2024. godine na 32. sjednici donijela je Program uređenja gradskog građevinskog zemlјišta u 2024. godini kojim je definisano pripremanje zemlјišta za izgradnju i opremanje komunalnom infrastrukturom.

Pripremanje gradskog građevinskog zemlјišta obuhvata poslove i radove koji prethode izgradnji, a u koje spadaju:

* izrada odgovarajuće prostorno - planske dokumentacije,
* rješavanje imovinsko – pravnih odnosa,
* geodetska snimanja sa parcelacijom,
* izrada tehničke dokumentacije,
* sanacije terena,
* uklanjanje i izmještanje postojećih komunalnih građevina i instalacija.

Opremanje gradskog građevinskog zemlјišta obuhvata izgradnju komunalnih građevina i instalacija za zajedničko i pojedinačno korištenje kao što su:

* saobraćajne površine,
* javna rasvjeta,
* dječija igrališta,
* parkovske površine,
* sabirna mjesta za otpadni materijal,
* izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže.

Način ustupanja radova provođen je prema uslovima i pravilima propisanim posebnim Zakonom i zakonima za pojedine oblasti.

Aktivnosti na opremanju gradskog građevinskog zemlјišta u nadležnosti su Odjelјenja za stambeno-komunalne poslove.

Programom planirani radovi na opremanju izgrađenog gradskog građevinskog i ostalog građevinskog zemlјišta, koji se finansiraju iz budžeta grada, koji su realizovani, prikazani su u tabelarnom pregledu grupe ulaganja - nazivi projekata.

Rekapitulacija planiranih i realizovanih sredstava

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. Br | Opis | Kapitalni budžet | Suficit | Budžet grada | Ukupno | Realizovano |
|  | Izgradnja saobraćajnica:  Rekonstrukcija dijela trotoara u Ulici 1.maja, Izgradnja trotoara uz magistralni put (od Ulice 16.krajiške do kružnog toka), Rekonstrukcija trotoara u Ulici kralјa Petra I pored Milenijuma, Izgradnja trotoara u Ulici Nikole Tesle, asfaltiranje kraka Ulice odred vojvode Mišića, izgradnja dijela trotoara u Ulici Jovana Dučića, Vanjsko uređenje društvenog doma u Omeragićima, presvlačenje Ulice pop Jovičina, rekonstrukcija parkinga ispred zgrade Komiteta, izgradnja trotoara u Motajičkoj ulici, rekonstrukcija dijela trotoara u Ulici srpske vojske, Presvlačenje dijela Zanatske ulice, Presvlačenje dijela Radničke ulice, asfaltiranje kraka Radničke ulice, asfaltiranje saobraćajnice u Servisno – komunalnom centru, asfaltiranje dijela Ozrenske ulice, asfaltiranje platoa između zgrada u Ulici patrijarha Dožića, presvlačenje Sportske ulice, presvlačenje Ulice Petra Mećave, presvlačenje dijela Ulice kosovskih junaka, presvlačenje Omladinske ulice, presvlačenje Cerske ulice, presvlačenje ulica u Kineskoj četvrti, presvlačenje kraka Ulice đenerala Draže | 350.000,00 | 700.000,00 | 260.000,00 | 1.310.000,00 | 758.316,20 |
|  | Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Stevana Sinđelića i Novom naselјu | 500.000,00 | 150.000,00 | 233.000,00 (koncesione naknade  150.000 (Učešće građana) | 1.033.000,00 | 377.921,93 |
|  | Izgradnja javne rasvjete u Polјu, ulici Stevana Nemanje, Svilengradu, Cara Dušana, Zanatska, Mladena Stojanovića, Kninska, Motajička | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 |
|  | Rekonstrukcija vodovodne mreže na raskrsnici Ulica Trg oslobođenja, Đenerala Draže, Patrijarha Dožića i Odred vojvode Mišića, kao i ulice 1. maja |  |  | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.590,28 |
|  | Ukupno | 875.000,00 | 875.000,00 | 688.000,00 | 2.438.000,00 | 1.202.828,41 |

SKUPŠTINA GRADA DERVENTA

Broj: Predsjednik skupštine

Datum:

OBRAĐIVAČ: PREDLAGAČ:

ODJELjENјE ZA STAMBENO- GRADONAČELNIK

KOMUNALNE POSLOVE